АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 сентября 2016 года             № 94

Об утверждении целивой (муниципальной)

программы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

Чернавского сельского поселения на 2016- 2020гг.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009№ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 03.04.1996 № 28-ФЗ « Об энергосбережении», Приказа Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.07.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р « О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация Чернавского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую (муниципальную) программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чернавского сельского поселения на 2016-2020гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Чернавского сельского поселения « Чернавский муниципальный вестник».

3.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Чернавского сельского поселения                                      С.А.Мухин

Приложение к постановлению администрации Чернавского сельского поселения от 15.09.2016 № 94

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чернавском сельском поселении Панинского муниципального района Воронежской области на 2016-2020 годы»

с.Чернавка

2016г.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание …………………………………………………………………… | 2 |
|  | Паспорт муниципальной целевой программы ……………………………… | 3 |
| 1. | Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа …… | 5 |
| 2. | Цели и задачи Программы …………………………………………………….. | 5 |
| 3. | Перечень мероприятий Программы …………………………………….......... | 6 |
| 3.1 | Перечень основных мероприятий на системах коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………………… | 7 |
| 3.2 | Перечень основных мероприятий в жилищном фонде ………………………. | 7 |
| 3.3 | Перечень основных мероприятий по модернизации систем уличного освещения……………………………………………………………………….. | 9 |
| 3.4 | Перечень основных мероприятий в бюджетном секторе……………………. | 10 |
| 3.5 | Перечень основных организационных мероприятий………………………… | 10 |
| 4. | Сроки и этапы реализации Программы ………………………………………. | 12 |
| 5. | Механизм реализации Программы……………………………………………. | 12 |
| 6. | Ресурсное обеспечение Программы…………………………………………… | 12 |
| 7. | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения.... | 13 |
| 8. | Оценка эффективности реализации Программы……………………………… | 14 |

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чернавском сельском поселении Панинского муниципального района Воронежской области

на 2016-2020 годы.»

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чернавском сельском поселении Панинского муниципального района Воронежской области на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата, номер нормативного правового акта об утверждении Программы | постановление администрации Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района от 15.09.2016 г. № 94 |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | администрация Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Чернавского сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; - создание необходимых условий для перевода экономики и бюджетной сферы, путем повышения энергетической эффективности в секторах экономики администрации Чернавского сельского поселения на энергосберегающий путь развития; - максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов в постоянный процесс повышения эффективности использования энергоресурсов. Основные задачи Программы: - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; - повышение эффективности производства энергоресурсов, снижение потерь при их выработке и транспортировке; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; |
| Целевые индикаторы и показатели | - Ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% за год и 15% за 5 лет. |
| Наименование программных мероприятий | - основные мероприятия на системах коммунальной инфраструктуры. - основные мероприятия в жилищном фонде. - основные мероприятия по модернизации систем уличного освещения. - основные мероприятия в бюджетном секторе. - основные организационные мероприятия. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2020 годы 1 – й этап: 2016-2018 годы 2 - й этап: 2018 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы (табл.6) составляет 306 тыс.руб., в том числе: 2016год – 26 тыс. руб. 2017год – 70 тыс. руб. 2018год – 70 тыс. руб. 2019год – 70 тыс. руб. 2020год – 70 тыс. руб. Источники финансирования: бюджет поселения, средства собственников жилых помещений |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - Ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% за год и 15% за 5 лет. - Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий. - Снижение расходов бюджета поселение на оплату потребленных энергоресурсов. |

1.  Характеристика проблем на решение которых направлена программа

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Чернавского сельского поселения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Чернавского сельского поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2012 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3 %;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- информационно-пропагандистские меры.

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению   энергоэффективности является целью Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Чернавского сельского поселения;

- обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

- создание необходимых условий для перевода экономики и бюджетной сферы повышения энергетической эффективности в секторах экономики Чернавского сельского поселения  на энергосберегающий путь развития;

- максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов в постоянный процесс повышения эффективности использования энергоресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- повышение эффективности производства энергоресурсов, снижение потерь при их выработке и транспортировке;

- обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории поселения;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3. Перечень мероприятий Программы

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов является сегодня важной составляющей снижения производственных издержек. Вследствие этого, энергетические обследования, направленные на энергоэффективность и энергосбережение, рассматриваются как инструмент снижения себестоимости продукции, улучшения благосостояния населения, обеспечения соответствующей экологической и социально-бытовой обстановки.

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом составляет:  водопроводные — 80%.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния  водопроводных сетей. Остается обостренной проблема с уличным освещением населенных пунктов поселения. Осветительное оборудование сильно изношено и устарело. Дороги освещаются в 2-3 разу хуже, ведь старые отражатели никак не защищены от воздействий окружающей среды. Влага и пыль снижают их светотехнические характеристики и КПД. В светильниках часто используются устаревшие лампы накаливания (светоотдача 12лм/Вт) и ртутные лампы ДРЛ (55 лм/Вт). Отсутствует учет потребленной электроэнергии уличными светильниками. Назрела острая необходимость в модернизация уличного освещения – устройство фонарных линий.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью экономики, и, как следствие, с высокими издержками общества на свое энергообеспечение, необходимостью устойчивого энергоснабжения населения и объектов соцсферы, снижения техногенной нагрузки ТЭК на окружающую среду, сохранения энергетической безопасности.

3.1 Перечень основных мероприятий на системах коммунальной инфраструктуры

В Чернавском сельском поселении существует централизованная система водоснабжения. Доля охвата населения услугами централизованного водоснабжения составляет 70%. Основными проблемами системы водоснабжения Чернавского сельского поселения являются:

- несовершенство технологий и устаревшее оборудование;

- высокая степень износа трубопроводов;

- не соответствие качества воды санитарным нормам и правилам.

3.2 Перечень основных мероприятий в жилищном фонде

В рамках Программы в приоритетном порядке предусматривается установка приборов учёта - одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учётное потребление ресурсов продиктовано необходимостью энергетической безопасности страны. Энергосберегающая политика государства основана на принципах обязательности учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов. Указанная политика установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вместе с тем, в установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, в первую очередь, заинтересованы граждане.

3.3 Перечень основных мероприятий по модернизации систем уличного освещения

На территории Чернавского сельского поселения установлено 72 ед. светильников уличного освещения. Из общего количества 72 светильников с энергосберегающими лампами Днат. Учет расхода электроэнергии осуществляется расчетным методом исходя из количества установленных светильников и мощности ламп, что не отражает действительную картину энергопотребления. Потребность в реконструкции уличного освещения назрела еще в 90-х годах, но не могла быть реализована из-за финансовых проблем и частично из-за технических. Схемы электроснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности установок наружного освещения. Поэтому одной из приоритетных задач поселения является модернизация систем уличного освещения. Основные мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры указаны в таблице №1

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |  |
| 1. | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением |  |  | 26 | 70 | 70 | 70 | 70 | В рамках текущего финансирования | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Чернавского сельского поселения |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 26 | 70 | 70 | 70 | 70 | 306 |  |  |

3.4 Перечень основных мероприятий в бюджетном секторе

Энергосбережение в учреждениях поселения является  сегодня актуальным вопросом. При существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление. В рамках Программы предусмотрены основные мероприятия указанные в таблице №2, №3.

Перечень бюджетных учреждений расчет за потребленные энергоресурсы в которых  осуществляется из средств бюджета Чернавского сельского поселения:

- Администрация Чернавского сельского поселения;

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |  |
| 1. | Установка приборов учета в администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена ламп накаливания | шт | 78 | 10 | 20 | 15 | 20 | 13 | 78 |  |  |
| 3. | Замена светильников в администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 78 | 10 | 20 | 15 | 20 | 13 | 78 |  |  |

3.5 Перечень основных организационных мероприятий

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |  |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Чернавского сельского поселения |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | щт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Чернавского сельского поселения |
|  | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Чернавского сельского поселения |
|  | Назначение ответственных за энергосбережение в администрации поселения и в бюджетных учреждениях | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Чернавского сельского поселения |
|  | Постоянный технический контроль, и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по поселению | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Чернавского сельского поселения |
|  | Планирование расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов исходя из ежегодного сокращения потребления электроэнергии на 3 процента по отношению к уровню 2015 года в течение 5 лет. | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Чернавского сельского поселения |
|  | Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Чернавского сельского поселения |
| Всего: |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

## 4. Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа рассчитана на 2016 – 2020 гг.

На первом этапе 2016 – 2018 г.г. основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы;

- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация объектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- завершение оснащения жилых домов, расположенных на территории поселения, приборами учета;

- завершение оснащения учреждений органов местного самоуправления поселения приборами учета энергетических ресурсов;

- реализация высокоэффективных и быстро окупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;

На втором этапе (2018 – 2020 гг.) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований;

- реализация капиталоемких энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований;

- проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Механизм реализации Программы.

Основными исполнителями мероприятий Программы является администрация Чернавского сельского поселения, собственники жилых помещений.

Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.

Изменения и дополнения в Программу вносятся на основании постановления администрации Чернавского сельского поселения. Изменения и уточнения в объёме бюджетных ассигнований на реализацию Программы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Чернавского сельского поселения в соответствии со статьями расходов. При необходимости Программа подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объём финансирования мероприятия по реализации Программы  составляет 306 тыс.руб.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

В механизме реализации Программы администрация Чернавского сельского поселения осуществляет проведение политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждает Программу, при необходимости вносит в нее изменения и дополнения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского поселения. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию Программы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Чернавского сельского поселения в соответствии со статьями расходов. Контроль за ходом реализации программы осуществляет глава администрации Чернавского сельского поселения

8. Оценка эффективности реализации Программы

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

При реализации мероприятий Программы не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды в Чернавском сельском поселении, и как следствие не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

При этом под результатами реализации программных мероприятий понимается достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:

- снижения бюджетными учреждениями объема потребленных энергетических ресурсов в течение всего срока реализации Программы (2016 – 2020 годы) не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ими в 2015 году каждого из видов энергоресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление населения и хозяйствующих субъектов Чернавского сельского поселения Панинского муниципального района в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечения эффективной работы муниципальной энергосистемы предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

- формирования действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов в бюджетной сфере Чернавского  сельского поселения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- организации управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  Чернавском сельском поселении;

- сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов;

- оснащения потребителей жилищно-коммунального хозяйства приборами учета расхода тепловой энергии, электрической энергии и воды.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы.